眉山市东岸建设有限公司

关于眉山武警支队党建阵地建设项目(办公楼）

劳务抽签公告

一、项目概况

眉山武警支队党建阵地建设项目(办公楼）建设地点位于眉山市眉州大道东二段6号武警支队院内，拟实施主要内容有新建框架结构办公楼一座，层高约6.0m，建筑约1368m2，具体实施内容详见抽签劳务清单。公告清单工程量以外的工程与本次抽签劳务价不产生联系，实施过程中确实有必要实施的按劳务合同约定处理。

拟对眉山武警支队党建阵地建设项目(办公楼）进行劳务分包，以清单综合固定单价方式进行抽签，兹邀请眉山市东岸建设有限公司劳务承包人“名录库”中劳务公司参加本次抽签活动。

发包单位：眉山市东岸建设有限公司。

建设地点：眉山市眉州大道东二段6号武警支队院内。

建设内容：详见抽签劳务清单。

工期：70天;

质量：合格

- 抽签劳务总价及其他要求

- 1.眉山武警支队党建阵地建设项目(办公楼）抽签劳务价74.69万元（含增值税专用发票）（大写：柒拾肆万陆仟玖佰元整），实施中若工程量发生变更按实际完成工程量结算，且单价按本公告公布的清单价计算，抽签劳务单价细目详见抽签劳务清单。

2.固定价计算依据：施工图纸、现场实际情况及清单定额等配套文件等。

3.清单固定价为除主材（清单特殊说明除外）以外的综合单价，包括完成该清单项目所需的人工费、机械机具费、材料费（具体详见劳务清单有价材料部分）、管理费、利润及自行承担的风险等。

4.该项目劳务清单材料汇总表中材料单价为零的材料由眉山市东岸建设有限公司采购供应，其他材料均由中标劳务公司采购。

5.总价措施费（包括安全文明施工费、二次搬运费、临时设施费等）按抽签劳务清单公布的费率按时结算，劳务增值税税金（3.26%）。

6.项目施工地点位于封闭办公院内，文明施工要求高，各劳务公司根据自身施工组织特点慎重报名参加抽签。

7.工程实施中环保等工作由劳务公司自行协调处理，要求参与抽签的劳务公司具有较强的协调能力和房建施工经验。

8.各劳务公司参与踏勘施工现场、参与劳务抽签报名、签订劳务施工合同必须为同一人，以查验身份证为准；同时签订劳务施工合同时需提供劳务公司法人开具的委托书。

三、现场踏勘

2020年12月01日下午2时，集合地点眉山市东岸建设有限公司（南湖街40号），现场踏勘负责人邓新（联系电话号码：13679660666），需要踏勘施工现场的劳务公司请提前联系项目负责人，过时自行负责，未参加现场踏勘公司不允许参加劳务抽签，以现场踏勘签到表为准。

四、报名方式

- 1.报名时间从2020年12月1日上午10时至下午5时截止。

- 2.有意参加本项目抽签的劳务人，到眉山市东岸建设有限公司财务部自愿报名，抽签时按规定缴纳抽签保证金5000.00元（伍仟元整），中标人转为履约保证金，未中标人在抽签后3个工作日内无息退还。

五、保证金缴纳方式及金额

- 1.本次抽签保证金采用公对公转账方式缴纳，其账号信息如下：

- （1）户名：眉山市东岸建设有限公司
（2）开户行：眉山农村商业银行股份有限公司东坡支行

- （3）帐号：88140120003837597

六、抽签

（1）抽签时间为2020年12月1日下午5时，抽签时劳务公司是否参加采取自愿。

（2）参加抽签劳务公司必须派本项目实施负责人参与现场踏勘，不参与现场踏勘的劳务抽签人不能参加报名抽签。中标的劳务公司现场实施负责人必须口述施工控制流程工艺，同时参加眉山市东岸建设有限公司组织的该项目技术交底会议。

(3)若参与工程项目参加抽签报名的劳务公司只有一家，将不再组织劳务公司抽签，视该家劳务公司为中标公司；若工程项目抽签不成功，东岸建设公司将以公告的抽签劳务价格在公司劳务名录库中指定技术较强的劳务公司实施建设。

（4）参与抽签的劳务公司若参加多个项目抽签，抽中后不再参与下个项目劳务抽签。

七、中标：

（1）中标通知书： 在确定中标人后1个工作日内发出。

（2）中标人接到中标通知书后不能转包。

八、合同签订时间： 中标通知书发出后2个工作日内。

九、开工时间：2020年12月2日

十、联系人：韩先生 （电话：028-38336890）

眉山市东岸建设有限公司

2020年12月1日