老旧小区改造二期项目

资

格

预

审

文

件

招标人：眉山市东岸建设有限公司

日  期：  2021  年 4月 9 日

第一章  资格预审公告

老旧小区改造二期项目资格预审公告

眉山市东岸建设有限公司（招标人）拟对老旧小区改造二期项目采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请发包人名录库内符合本次资格预审要求的分包商积极参与资格预审。

一、项目概况

1.项目名称：老旧小区改造二期项目

2.资金情况：上级补助资金、地方政府专项债和地方财政配套资金

3.招标人名称：眉山市东岸建设有限公司

4.项目业主：眉山市东坡区人民政府苏祠街道办事处

5.行政主管部门：东坡区住建局

6.建设地点：眉山市东坡区通惠街道、眉山市东坡区苏祠街道、眉山市东坡区大石桥街道。

7.项目概况：暂定投资约1.2亿元，招标人施工总包合同价格为东坡区财评价下浮5%。涉及的老旧小区288个、住户8180户。眉山市东坡区通惠街道老旧小区配套基础设施改造项目（二期）：共涉及135个小区，3897户。项目建设内容:小区内的道路修补、路面黑化、雨污水管网、小区绿化、电力照明、人防、物 防、 技防、垃圾池、门卫室、停车场地24000平方米、卫生服务站1200平方 米、日间照料中心4800平方米、健身设备设施、幼儿园室外活动场地及游乐设 施、文化宣传等基础配套设施改造。眉山市东坡区苏祠街道老旧小区配套基础设施改造项目（二期）：共涉及139个小区，3798户。项目建设内容:小区内的 道路修补、路面黑化、雨污水管网、小区绿化、电力照明、人防、物防、技 防、垃圾池、门卫室、停车场地26000平方米、卫生服务站1450平方米、日间 照料中心4600平方米、健身设备设施、幼儿园室外活动场地及游乐设施、文化 宣传等基础配套设施改造。眉山市东坡区大石桥街道老旧小区配套基础设施改造项目（二期）：共涉及14个小区，485户。项目建设内容:小区内的道路修 补、路面黑化、雨污水管网、小区绿化、电力照明、人防、物防、技防、垃圾池、门卫室、停车场地、健身设备设施、幼儿园室外活动场地及游乐设施、文化宣传等基础配套设施改造、水气讯通道等相关配套建设项目。

7.标段划分：本工程划分9个标段，每个标段约570~1300    万，包含的具体工作内容详见设计图纸及财评清单（不包括沥青混凝土工程、健身器材、监控门禁系统及绿化工程内容）。

8.项目工期：以业主与发包人签订合同工期为准（每个标段只有120日历天的施工期）。

9.磋商最高限价： 按施工总承包价格下浮10%。

10.付款方式：按工程进度支付工程款，工程量完成50%支付至合同金额的30%，工程量完成80%后支付至合同金额的50%，在工程竣工验收合格后累计支付至合同金额的80%；在工程审计后支付至工程审计审定金额的97%；发包人留工程审计审定金额3%的质量保证金在缺陷责任期满28个工作日内结算后无息退还。上述具体拨付时间以发包人收到业主的工程款后支付。

11.履约保证金：按中标合同暂定价的10%以现金方式缴纳。

12.本项目为垫资改造工程，为了体现各分包商的资金实力，资格预审报名费100万元（大写：壹佰万元整），资格预审通过的分包商报名费作为磋商谈判保证金，资格预审不通过的分包商报名费在5个工作日内无息退还。

12.1报名费转入招标人基本账户

名称：眉山市东岸建设有限公司

纳税人识别号：91511402MA62J01MX5

开户行：眉山农村商业银行股份有限公司东坡支行

账号： 88140120003837597

12.2投标人请于 2021年 4 月 13 日15时前将转款凭证（转款回执单）提交到招标单位财务部换取财务部出具的收款回执单。

12.3投标保证金的退还

1、办理流程：开标后到招标单位经营管理部办理退还（无息退还）手续，5个工作日（所有投标单位资料提交齐全起算）内自动无息退还投标保证金；中标人可将投标保证金自动转为履约保证金（履约保证金不足部分需补缴）。

2、提交资料：为了在规定时间内退还投标保证金请各投标单位在提交投标文件时携带如下资料：

（1）投标人开具收到退还投标保证金收据；

（2）投标人开户许可证；

（3）缴纳投标保证金转款凭证。

13.由于本项目要报建，中标人还需缴纳5%的民工保证金。

二、资格要求

参加资格预审单位必须是进入招标人的专业分包或总承包“名录库”中的单位。

1.一般要求：具有独立法人资格，提供营业执照，企业注册资本金不低于1000万元。

2.资质要求：具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质。

3.具有安全生产许可证。

4.其他要求：（1）拟任项目经理（项目负责人）具备市政专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 证），本单位在职人员，提供证书复印件和最近 6 个月社保缴费清单。

（2）投标单位必须书面承诺拟任项目经理没有在建项目，也不得在成交后至本项目完工前担任其他项目的项目经理，否则其资格无效。

（3）2018年至今类似业绩至少一个。

（4）本项目不接受联合体。

（5）不得有不良记录。

（6）提供拟定实施小区改造相关内部的施工组织设计。

三、资格预审文件的获取

1.本资格预审文件（该项目为EPC模式，图纸清单在编制过程中）将于 2021 年  4 月  9 日前在眉山市东岸建设有限公司门户网站上发布，各投标人自行下载本项目资格预审相关资料。

2.各投标人请仔细阅读预审公告的全部内容，如有疑问，应及时提出。

3.本项目资格预审不设报名环节，凡有意参加本项目资格预审的投标单位，符合资格预审文件要求的均可参加。

四、资格预审截止时间和开标时间及地点

1.递交时间： 2021 年 4 月 13 日 14 时30分至 4 月 13 日15时 。

2.递交地点： 眉山市东岸建设有限公司会议室。

3.逾期送达、未送达指定地点，招标人都不予受理。

五、竞争性磋商时间及地点

1.时间： 2021 年 4 月 13 日 15 时。

2.地点：眉山市东岸建设有限公司会议室。

六、资格预审

1.参加资格预审的公司须提供的材料：

（1）企业法人营业执照副本复印件；

（2）企业资质证书副本复印件；

（3）企业安全生产许可证副本复印件；

（4）法定代表人身份证明或授权委托书；

（5）拟任项目负责人有效身份证、建造师证书、安全生产考核合格证书（B 证）复印件（提供证书和投标单位为其缴纳最近 6 个月养老保险复印件）；

（6）项目经理无在建项目承诺书。

（7）2018年至今类似业绩一个。

（8）拟定实施小区改造相关内部的施工组织设计

注：所有证明材料盖投标单位法定名称鲜章，按顺序胶装成册，数量为 1 份，无需密封。（未胶装的资料拒收。）

2.资格审查

2.1本项目资格审查由招标人实施，审查依据为资格预审文件和投标单位递交的证明材料。

2.2资格预审由公司抽选5人进行，并依据申请人提供的资料进行评分，按分包商得分由高至低依次排序，排名靠前的18家分包商为资格预审合格单位进入下一轮价格磋商谈判。

2.3价格磋商谈判阶段中每1家单位最多报名参加3个标段价格磋商，确定为中标单位后不再进行下一个标段价格磋商谈判。

- 资格审查未通过的，招标人书面记录，并在签到数据中将其排除，不再参与下一步磋商谈判。

七、磋商谈判

资格预审合格的18家分包商进入

八、联系方式及电话

1.联系人：韩先生

2.电  话：028-38336890

附件1：综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质（10%） | 10分 | 分包商具有以下条件得10分： - 市政公用工程施工总承包资质三级及以上资质。 - 企业注册资本金不低于1000万元。 - 营业执照、企业资质证书及安全生产许可证均在有效期内。 | 提供证书复印件盖鲜章 |
| 2 | 施工人员配置（10%） | 10分 | 分包商项目配有以下人员得10分： 1、项目经理：具备建筑工程或市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格B证，具备市政或房建中级职称，参加本项目投标时没有在其他未完工项目担任项目经理，并在本项目中标后至完工前也不得在其他项目担任项目经理。 2、施工技术负责人的资格要求：具备建筑工程或市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格，具备建筑或市政中级及以上职称。 3、其他人员要求：施工员1名、安全员1名、造价员1名或资料员1名。 以上人员配备齐全得满分10分，缺少一名扣2分，扣完为止。 | 注:以上人员须提供社保证明以及证书复印件盖鲜章，其中安全员还需提供安全生产考核合格C证 |
| 3 | 企业业绩（10%） | 10分 | 2018年至今类似业绩一个得5分，每增加一个加5分，本项最高得10分。（业绩指造价500万元以上市政项目）。未提供则不得分。 | 提供中标通知书或合同协议书，提供原件备招标人查验。 |
| 4 | 企业信用记录（10%） | 10分 | 无不良信用记录得10分，本项最高得分10分，每查询一条不良记录扣减2分，扣完10分为止。 | 提供省级建筑市场监管公共服务平台诚信信息截图。 |
| 5 | 方案（60%） | 60分 | 根据本项目的要求和标准分包商提供的施工组织设计方案包括但不限于以下7点，分值组成如下： 1、各个分部分项工程的施工方法及工艺完整、科学有效；施工安排及施工前的准备工作有针对性的对施工有详细的平面布置（此项分值0~9）； 2、重点、关键部位描述清晰，并且提出相关的防治措施，措施有效（此项分值0~9）； 3、有详细的工程质量的技术组织措施，针对性强，操作性强（此项分值0~9）； 4、确保安全生产的技术组织措施详细，有安全生产管理目标、安全保证体系的内容、安全管理制度、安全管理工作、安全经济措施、具体的安全技术措施、安全应急救援预案等内容（此项分值0~9）； 5、文明施工及工地标准化管理、文明施工、组织措施、文明施工保证措施、卫生保证措施、 环境保护措施（此项分值0~8）； 6、有详细的工程施工进度计划，工期的技术组织措施完善、科学合理、操作性强（此项分值0~8）； 7、有详细的拟投入的主要物资计划、工程投入的主要施 工机械设备情况、人员配置安排计划，内容完善、配置合理、科学（此项分值0~8）。 以上7点得分汇总值为本项方案得分，最高得分60分。 |  |

附件2：资格预审文件格式

老旧小区改造二期项目专业分包

资

格

预

审

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年 	月 	日

目  录

一、法定代表人身份证明及授权委托书	2

（一）法定代表人身份证明	2

（二）法人代表授权委托书	3

二、 企业资质	4

（一）分包商基本情况表	4

附件：	5

三、投标人拟为本项目配备的管理人员情况表	6

四、近 3 年（2018-2020）完成的类似项目情况表	7

五、企业信用记录	8

六、施工技术方案	9

七、其他资料	10

一、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄：

职务： 	系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证双面复印件）

| 此处粘贴 法定代表人身份证复印件正面 |  | 此处粘贴 法定代表人身份证复印件背面 |
| --- | --- | --- |

投标人： 	（盖单位鲜章）

年   月   日

注：法定代表人亲自投标提供法定代表人身份证明

（二）法人代表授权委托书

致：眉山市东岸建设有限公司

本人       （身份证号码：     ）系                的法定代表人，现授权委托我单位       （身份证号码：     ）为我单位代理人，该代理人有权在的投标活动中，以我单位名义签署      （项目名称）投标文件书和投标文件，该代理人在该项目招投标活动中的一切行为及由此产生的法律后果，委托人均予以认可，代理权限至委托事项完成时止。该代理人无转委托权。

| 此处粘贴 法定代表人身份证复印件正面 |  | 此处粘贴 委托代理人身份证复印件正面 |
| --- | --- | --- |
| 此处粘贴 法定代表人身份证复印件背面 |  | 此处粘贴 委托代理人身份证复印件背面 |

投标人：                 　   (盖投标人公章)

法定代表人：                          (签字)

委托代理人：                          (签字)

年  	  月  	  日

注：委托代理人参加投标提供法人代表授权委托书

- 企业资质

## （一）分包商基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件：

1、分包商营业执照副本复印件加盖鲜章

2、企业资质证副本复印件加盖鲜章

3、安全生产许可证副本复印件加盖鲜章

4、企业开户行复印件加盖鲜章

5、其他资料根据综合评分明细表提供相关证明材料

# 三、投标人拟为本项目配备的管理人员情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |

注：1、根据综合评分明细表提供相关证明材料

2、项目经理附书面承诺书，其内容为拟任项目经理没有在建项目，也不得在成交后至本项目完工前担任其他项目的项目经理。

四、近 3 年（2018-2020）完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 实施主要内容 |  |
| 备注 |  |

注：提供中标通知书或合同协议书复印件及竣工验收报告。

# 五、企业信用记录

（格式自拟）

六、施工技术方案

（格式自拟）

七、其他资料

注：投标人应按资格预审文件相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。